|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   Taptap游戏平台大数据开发 |
| 分 类:  <模板>  使用者:  <项目管理部>  文档编号：  HD-PMC-305  四川华迪信息技术有限公司 | 例会纪要  项 目 承 担 部 门： 第二组  撰 写 人（签名）： 王运正  完 成 日 期： 2023-8-4  本文档 使 用部门： □主管领导 ☑项目组  □客户（市场） □维护人员 □用户  评审负责人（签名）：  会 议 日 期： 2023-8-6 |
| 华迪标志 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2023年7月21日 | **时间**  **Time** | 17:00 | **地点**  **ADD.** | 408 |
| **主题： Taptap游戏平台大数据分析项目例会 - 数据获取** | | | | | |
| **主持人：** 邱常煜   **出席者：**李坤泽 高猛 蔚德想 王运正 | | | | | |
| **会议议程** | | **会议总结** | | **行动项** | |
| 1.项目目标和研究内容：邱常煜  邱常煜明确了本次项目的目标，即通过对Taptap网站数据分析，研究游戏流行趋势，为玩家提供下载指导。  简要介绍了本次例会要讨论的研究内容，即数据获取。  2.数据采集方法：李坤泽  李坤泽介绍了数据采集的方法，包括使用Redis构造分布式爬虫来采集Taptap网站数据。  讨论了数据采集的进展和可能遇到的问题，与前端开发工程师高猛商定解决方案。 | | 1.第一次例会明确了项目的目标和研究内容，确定了数据获取的研究方向。  2.确定了数据采集的方法，以及数据采集的进展和解决方案。  3.强调了团队合作和沟通的重要性，确保项目顺利进行。 | | 1.李坤泽继续推进数据采集工作，并与高猛协调解决可能出现的技术问题。  2.邱常煜协调团队的协作，确保项目按计划顺利推进。  3.王运正和蔚德想负责撰写技术文档，记录数据采集方法和进展 | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 邱常煜 | 项目经理  数据分析 | 第二组 | 邱常煜 |  |
| 2 | 李坤泽 | 数据采集 | 第二组 | 李坤泽 |  |
| 3 | 高猛 | 前端开发 | 第二组 | 高猛 |  |
| 4 | 蔚德想 | 技术文档 | 第二组 | 蔚德想 |  |
| 5 | 王运正 | 技术文档 | 第二组 | 王运正 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2023年7月28日 | **时间**  **Time** | 17:00 | **地点**  **ADD.** | 408 |
| **主题： Taptap游戏平台大数据分析项目例会 - 数据分析** | | | | | |
| **主持人：** 邱常煜   **出席者：**李坤泽 高猛 蔚德想 王运正 | | | | | |
| **会议议程** | | **会议总结** | | **行动项** | |
| 1.研究进展汇报：邱常煜  邱常煜汇报了上次例会后的研究进展情况，确认了数据获取的完成情况。  强调了数据采集工程师李坤泽在数据分析工作中的出色表现。  2.数据分析结果：邱常煜  邱常煜展示了数据分析的结果，包括游戏流行趋势、下载排行榜等分析结果。  与会人员对结果进行了讨论，提出了一些建议和改进意见。  3.下一步工作计划：邱常煜  邱常煜提出了下一步的工作计划，即前端可视化web页面开发。  讨论了计划的可行性和所需资源，确认了前端开发工程师高猛的支持。 | | 1.第二次例会确认了数据分析的结果，为后续可视化web页面开发提供了依据。  2.确定了下一步工作计划，即前端开发，以及所需资源和时间安排。  3.团队对研究进展和结果进行了充分的讨论，确保研究工作的准确性和可靠性。 | | 1.邱常煜继续推进数据分析工作，并准备下次例会的分析结果报告。  2.李坤泽和高猛协调团队的协作，确保项目按计划顺利推进。  3.王运正和蔚德想负责撰写技术文档，记录数据分析方法和结果。 | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 邱常煜 | 项目经理  数据分析 | 第二组 | 邱常煜 |  |
| 2 | 李坤泽 | 数据采集 | 第二组 | 李坤泽 |  |
| 3 | 高猛 | 前端开发 | 第二组 | 高猛 |  |
| 4 | 蔚德想 | 技术文档 | 第二组 | 蔚德想 |  |
| 5 | 王运正 | 技术文档 | 第二组 | 王运正 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2023年8月4日 | **时间**  **Time** | 17:00 | **地点**  **ADD.** | 408 |
| **主题： Taptap游戏平台大数据分析项目例会 - 前端可视化web页面开发** | | | | | |
| **主持人：** 邱常煜   **出席者：**李坤泽 高猛 蔚德想 王运正 | | | | | |
| **会议议程** | | **会议总结** | | **行动项** | |
| 1.研究进展汇报：邱常煜  邱常煜汇报了上次例会后的研究进展情况，确认了数据分析的完成情况。  2.可视化web页面展示：高猛  高猛展示了前端可视化web页面的开发结果，展示了游戏流行趋势、下载排行榜等数据可视化效果。  与会人员对页面进行了测试和讨论，提出了一些建议和改进意见。  3.最终交付和项目总结：邱常煜  邱常煜确认了项目的最终交付时间，确认所有的研究内容和可视化web页面的开发工作都已完成。 | | 1.第三次例会确认了前端可视化web页面的开发完成，完成了整个项目的目标。  2.对项目进行了总结和回顾，感谢团队成员的贡献和努力。  3.团队对可视化web页面进行了测试和反馈，确保页面符合预期。 | | 1.高猛和李坤泽根据会议反馈对页面进行优化和改进，确保最终交付的页面质量。  2.邱常煜协调团队的协作，确保项目按计划顺利交付。  3.王运正和蔚德想完成最终的技术文档和项目总结报告。 | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 邱常煜 | 项目经理  数据分析 | 第二组 | 邱常煜 |  |
| 2 | 李坤泽 | 数据采集 | 第二组 | 李坤泽 |  |
| 3 | 高猛 | 前端开发 | 第二组 | 高猛 |  |
| 4 | 蔚德想 | 技术文档 | 第二组 | 蔚德想 |  |
| 5 | 王运正 | 技术文档 | 第二组 | 王运正 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |